проект

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «       »            2021 г.                                                                                                                 №

| Об утверждении муниципальной программы Мирнинского муниципального образования «Благоустройство и содержание кладбищ на территории Мирнинского муниципального образования на 2021-2023 годы» |  |
| --- | --- |

В целях приведения правового и технического состояния кладбищ на территории Мирнинского муниципального образования в соответствии с законодательством РФ, в соответствии со ст.ст. 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Мирнинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Мирнинского муниципального образования от 05.04.2016 г. № 37, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 45 Устава Мирнинского муниципального образования, администрация Мирнинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить муниципальную программу Мирнинского  муниципального образования «Благоустройство и содержание кладбищ на  территории Мирнинского муниципального образования на  2021-2022 годы» (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее постановление в печатном издании «Вестник Мирнинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте  администрации Мирнинского муниципального образования.

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мирнинского

муниципального образования:                                                                           А.В. Краснобаев

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                                              Постановлением администрации

Мирнинского

муниципального образования

от                     2021г.  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание кладбищ на

территории Мирнинского муниципального образования

на 2021-2023 годы»

с.  Мирный,  2021 г.

### ПАСПОРТ

### МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и содержание кладбищ на

территории Мирнинского муниципального образования

на 2021-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ на территории Мирнинского муниципального образования на 2021-2023 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мирнинского муниципального образования |
| Соисполнители программы | Финансово-экономический отдел Администрации |
| Участники программы | Администрация Мирнинского муниципального образования |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | 1. Приведение правового и технического состояния кладбищ на территории Мирнинского муниципального образования в соответствии с законодательством РФ. 2. Повышение уровня внешнего благоустройства территории муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оформление в установленном порядке земельных участков под существующими кладбищами; 2. Проведение мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию кладбищ. 3. Выполнение мероприятий по содержанию территории общего пользования в соответствии с требованиями правил благоустройства. 4.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания жителей муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021- 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Мирнинского муниципального образования. Общий объем финансирования муниципальной программы 1856,38 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 1049,03 тыс. рублей; 2023 год- 807,35 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Оформление существующих кладбища в с. Мирный, п. Пея за счет перевода участков земель лесного фонда площадью 2,3683 га. в земли особо охраняемых территорий и объектов. 2) Сокращение количества несанкционированных свалок на территории муниципального образования; увеличение количества контейнерных мусорных площадок до 2 ед.; 3) Установка общественного туалета выгребного типа в п. Пея 1 шт. 4) Мероприятия по ограждению земельного участка под кладбищем с. Мирный 492 м.; п. Пея 409 м.; |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния: содержание проблемы и обоснование её решения программным методом.

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ на территории Мирнинского муниципального образования  на 2021-2023 годы»  является частью плана развития  Мирнинского муниципального образования и отражает в себе мероприятия по благоустройству, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов муниципального образования период 2021-2023годы.

В состав Мирнинского муниципального образования входят 3 населенных пункта: с. Мирный, п. Пея, пос.ж/д ст. Черманчет. Населенные пункты удалены друг от друга, на территории поселения имеются дороги муниципального и регионального значения.

Существует потребность населения в улучшении условий благоустройства, комфорте, обеспечении надлежащих санитарно-гигиенических и экологических условий жизни граждан.

Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без строгой комплексной системы благоустройства территории Мирнинского муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности жителей поселения. Важна четкая   согласованность  действий Администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.

На территории Мирнинского муниципального образования находится 2 действующих  кладбища, общей площадью 2,3683га. Содержание и благоустройство кладбищ является социально-значимым направлением деятельности администрации Мирнинского муниципального образования, однако в  бюджете поселения не закладывается достаточных средств на вышеуказанные мероприятия.  Земельные участки под кладбищами сформированы и  зарегистрированы в установленном порядке, но в ходе проведенных работ выявлено, что земельные участки под кладбищем в населенных пунктах расположены в лесах, выполняющих функцию защиты природных и иных объектов. Возникла необходимость в организации мероприятий по переводу участков земель лесного фонда 2,3683 га в земли особо охраняемых территорий. Территории кладбищ необходимо привести в надлежащий вид: необходимо обустройство ограждения и контейнерных мусорных площадок. Неудовлетворительное состояние дорог и подъездных путей на территории кладбища требует их ремонта.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере содержания и благоустройства кладбищ, расположенных на территории Мирнинского муниципального образования.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы:

Основными целями муниципальной программы является:

- приведение правового и технического состояния кладбищ на территории Мирнинского  муниципального образования в соответствии с законодательством РФ

- повышения уровня внешнего благоустройств территории муниципального образования;

В рамках достижения цели муниципальной программы необходимо обеспечить решение органами местного самоуправления, следующих задач:

- оформление в установленном порядке земельных участков под существующими кладбищами;

- проведение мероприятий по благоустройству  и санитарному содержанию кладбищ.

- выполнение мероприятий по содержанию территорий общего пользования в соответствии с требованиями правил благоустройства;

- улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания жителей муниципального образования.

# Предполагаемым  показатели результативности муниципальной программы является сокращение количества несанкционированных свалок, увеличение количества контейнерных мусорных площадок, приведение правового и технического состояния существующих кладбищ в с.Мирный, п. Пея   в соответствии с законодательством РФ.

Раздел  3. Прогноз конечных результатов программы.

К окончанию срока исполнения муниципальной программы планируются следующие результаты:

1) Оформление существующих кладбища в  с. Мирный, п. Пея за счет перевода участков земель лесного фонда площадью 2,3683 га. в земли особо охраняемых территорий и объектов.

2) Сокращение количества несанкционированных свалок на территории муниципального образования; увеличение количества контейнерных мусорных площадок до 2 ед.;

3) Установка общественного туалета выгребного типа в п. Пея.

5) Мероприятия по ограждения кладбища до с. Мирный  492 м., п. Пея 409 м.;

В целях достижения оптимального соотношения связанного с реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а так же обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств, ответственный исполнитель представляет отчет о реализации муниципальной программы, в соответствии с  постановлением администрации Мирнинского муниципального образования от 02.07.2020 г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирнинского муниципального образования».

Отчет о ходе работ по муниципальной программе по результатам за год и за весь период действия муниципальной программы должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы за истекший период и за весь период реализации муниципальной программы.

Раздел 4.  Сроки реализации программы

Срок реализации  Программы 2021-2023 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.

Раздел  5. Основные меры правого регулирования  Программы.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере содержание мест захоронения на территории Мирнинского муниципального образования регламентирована следующими нормативными правовыми актами:

-Решение Думы Мирнинского муниципального образования  № 32 от 15.11.2013г. «Об организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Мирнинского муниципального образования»;

-Решение Думы Мирнинского муниципального образования  № 122 от 24.05.2017 «Об утверждении Порядка деятельности общественного кладбища и Правил содержания мест (захоронения) погребения на территории Мирнинского муниципального образования»;

- Постановление  администрации Мирнинского муниципального образования № 17 от  30.05.2017 «Об утверждении Порядка предоставления и размер бесплатно предоставляемого земельного участка для погребения»;

- Постановление  администрации Мирнинского муниципального образования № 168а от 30.06.2016 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего»;

- Постановление администрации Мирнинского муниципального образования  № 2 от 30.01.2020 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированными службами по похоронному делу».

- Постановление администрации Мирнинского муниципального образования № 89 от 29.12.2020г. «Об утверждении устройства общественного кладбища, расположенного на территории Мирнинского муниципального образования»

Дополнительное принятие нормативных правовых актов в данной сфере не требуется.

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Мирнинского муниципального образования  в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Мирнинского муниципального образования.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы из средств бюджета Мирнинского муниципального образования представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 1856, 38 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Мирнинского муниципального образования:

2021 год – 0,00  тыс. рублей;

2022 год – 1049,03 тыс. рублей;

2023 год-  807,35 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел  7. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

.

Раздел 8. Организация управления и контроль за ходом реализации программы

Управление Программой осуществляется администрацией  Мирнинского муниципального образования. Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию. Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

## Приложение 1

К муниципальной программе

«Благоустройство и содержание   кладбищ на

территории Мирнинского муниципального образования

на 2021-2023 годы»

Основные мероприятия  муниципальной программы

«Благоустройство и содержание кладбищ на  территории Мирнинского муниципального образования на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Мероприятий по оформлению существующего кладбища |
| 1.1. | Организация мероприятий по оформлению существующего кладбища с. Мирный за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 1,3683 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | 2021г. | - | - | - | - | - | Администрация Мирнинского муниципального образования |
| 1.2. | Организация мероприятий по оформлению существующего кладбища п. Пея за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 1 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | 2021г. | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Оборудование контейнерных мусорных площадок |  |
| 2.1. | Установка контейнерных мусорных площадок до 2 ед.; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | с. Мирный, | 2022г. | 250,00 | - | - | 250,00 |  |  |
| 2.3. | п. Пея | 2023г. | 125,00 | - | - | 125,00 |  |  |
| 3 | Приобретение контейнеров |  |
| 3.1. | Согласно мероприятиям, указанным в п.1.1- 2шт. | 2022г. | 21,40 |  |  | 21,40 |  |  |
| 3.2. | Согласно мероприятиям, указанным в п.1.2- 1шт. | 2023 | 10,70 |  |  | 10,70 | - |  |
| 4 | Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий |  |
| 4.1. | Установка общественных туалетов выгребного типа п. Пея | 2022г. | 17,00 | - | - | 17,00 | - |  |
| 5 | Мероприятия по ограждению земельного участка под кладбищем |  |
| 5.1. | Ограждение протяженности кладбища с. Мирный | 2022г. | 745,63 | - | - | 745,63 | - |  |
| 5.2. | Ограждение протяженности кладбища п. Пея | 2023г. | 651,65 | - | - | 651,65 | - |  |
| 6 | Содержание контейнерных площадок |  |
| 6.1. | Содержание и благоустройство | 2021г | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | контейнерных мусорных площадок | 2022 г. | 15,00 | - | - | 15,00 |  |  |
|  |  | 2023 г. | 20,00 | - | - | 20,00 |  |  |
| 7 | Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических и экологических условий |  |
| 7.1 | Проведение месячников по санитарной очистке и благоустройству территории | 2021-2023 гг | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Итого по годам: | (2021-2023 гг) | 1856, 38 |  |  | 1856, 38 |  |  |
|  |  | 2021 г. | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2022 г. | 1049, 03 | - | - | 1049, 03 |  |  |
|  |  | 2023 г. | 807, 35 | - | - | 807, 35 |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство и содержание кладбищ на

территории Мирнинского муниципального образования

на 2021-2023 годы»

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

«Благоустройство и содержание кладбищ на

территории Мирнинского муниципального образования

на 2021-2023 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Целевой показатель (индикатор) 1.1: |
| 1. | Задача муниципальной программы 1. - Оформление в установленном порядке земельных участков под существующими кладбищами |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1.1: Оформление существующих кладбища в с. Мирный, п. Пея за счет перевода участков земель лесного фонда площадью 2,3683 га. в земли особо охраняемых территорий и объектов. | Кол. | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Задача муниципальной программы 2: - Проведение мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию кладбищ. |
| 2.1. | Целевой показатель (индикатор) 2.1: Сокращение количества несанкционированных свалок на территории муниципального образования; увеличение количества контейнерных мусорных площадок | Кол. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2 | Целевой показатель (индикатор) 2.2.: Установка общественного туалета выгребного типа в п. Пея | кол. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель (индикатор) 2.4.: мероприятия по ограждению земельного участка под кладбищем с. Мирный | м | 0 | 0 | 492 | 0 |
| 2.5 | Целевой показатель (индикатор) 2.5.: мероприятия по ограждению земельного участка под кладбищем п.Пея | м | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 3. | Задача муниципальной программы 3: Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания жителей муниципального образования |
| 3.1. | Целевой показатель (индикатор) 3.1.: Проведение месячников по санитарной очистке и благоустройству территории | Кол./чел. | 1/30 | 1/35 | 1/40 | 1/45 |