14.10.2019Г. №41

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»

МИРНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО), ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЗОНЫ 1 –

ООО "БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО"

В целях улучшения санитарного и эпидемиологического состояния территории Мирнинского муниципального образования, предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной   окружающей среды для проживания населения в Мирнинском муниципальном образовании, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 23, 46 Устава Мирнинского муниципального образования, администрация Мирнинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий ("дорожная карта") по организации деятельности Мирнинского муниципального образования по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), входящих в зону ответственности регионального оператора зоны 1 – ООО "Братский Полигон ТБО" (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Мирнинского муниципального образования» и на официальном сайте администрации Мирнинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мирнинского

муниципального образования                                                                     А.В. Краснобаев

Приложение

к постановлению администрации

Мирнинского МО

от   14.10.2019г. №41

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО), ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЗОНЫ 1 – ООО "БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО"

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществить мероприятия по переводу земельных участков в категорию земель промышленности, планируемых для площадок накопления ТКО со сроком складирования и накопления отходов до 11 месяцев | Специалист Мирнинского муниципального образования А.А.Илларионова | в течение второго полугодия 2019г. |
| 2. | Сформировать и осуществить постановку на кадастровый учет площадки накопления ТКО со сроком складирования и накопления отходов до 11 месяцев | Специалист Мирнинского муниципального образования А.А.Илларионова | в течение второго полугодия 2019г. |
| 3. | Обустроить и обеспечить содержание площадок накопления ТКО со сроком складирования и накопления отходов до 11 месяцев | Глава Мирнинского му-ниципального образования А.В. Краснобаев | при наличии со финансирования из областного бюджета 2020г. |
| 4. | Определить потребность в дополнительных местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных коммунальных отходах | Заместитель главы Мирнинского му-ниципального образования Г.М. Фролова | в течение второго полугодия 2019г. |
| 5. | Разработать НПА по транспортировке оператором ТКО, согласно графика бестарным способом; работа с крупногабаритным ТКО. | Заместитель главы Мирнинского му-ниципального образования Г.М. Фролова | в течение второго полугодия 2019г. |
| 6 | Провести инвентаризацию несанкционированных мест (площадок) накопления ТКО | Главный специалист администрации Н.А. Машукова | в течение второго полугодия 2019г. |
| 7. | Организовать своевременное информирование Регионального оператора о создании и обустройстве площадок накопления ТКО со сроком складирования и накопления отходов до 11 месяцев | Главный специалист администрации Н.А. Машукова | регулярно |
| 8. | Организовать и провести конкурс по отбору транспортировщиков ТКО | Региональный оператор Зона 1 |  |
| 9. | Организовать и осуществлять контроль за деятельностью организаций транспортирующих ТКО | Региональный оператор Зона 1 |  |
| 10. | Организовать и реализовывать мероприятия по заключению договоров с учреждениями и юридическими лицами, а также физическими лицами на территории Регионального оператора Зоны 1 | Региональный оператор Зона 1 |  |